# 需求搜集智能工作台建设方案文档

版本 V1.0（2026-09-14）    编制：王雁    状态：待确认

本文档面向产品团队与研发团队，说明需求搜集智能工作台的建设背景、总体方案、功能菜单、核心模块设计、技术对接方案、数据安全措施与分期计划，供方案评审与确认使用。确认后将作为研发排期与测试验收的依据。

# 一、方案概述

## 1.1 建设背景与目标

产品经理日常需求来源高度分散，业务群聊天、客户私聊、会议口头反馈等需求散落在企业微信聊天记录中，导致需求易遗漏、来源难追溯、口径不统一、重复提出无法感知。本方案建设一套与企业微信智能机器人关联的需求搜集管理工具，实现“聊天中提交需求、AI 自动整理、会话内确认、统一需求池管理”的完整闭环。

用户层面：产品成员在机器人会话窗口随手提交需求，AI 整理成结构化卡片后在会话内确认，无需打开其他系统；系统层面：打造独立的需求搜集智能工作台，形成产品团队统一的需求池。

## 1.2 建设范围与边界约定

数据获取方式：企业微信智能机器人会话窗口主动上报，不接入会话内容存档；

AI 模型：接入公有云大模型 API（火山引擎方舟 ark-code-latest，Auto 模式），上报内容出域前完成脱敏处理；

使用范围：仅产品团队内部成员提报与使用；

系统归属：工作台为独立系统，本期不对接 OA 及项目管理工具；

AI 介入深度：AI 仅负责提炼并生成待确认卡片，入池必须人工确认，不做自动入池与自动优先级判定。

## 1.3 技术选型确认结论

| 项目 | 选型结论 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 企微机器人 | 智能机器人 API 模式（需求助手） | 官方 SDK 长连接接入，Bot ID + Secret 鉴权，无需公网回调 URL，服务可部署在内网 |
| 大模型 | 火山引擎方舟 ark-code-latest（Auto 模式） | 按效果与速度双维度自动选择模型；OpenAI 兼容协议 Base URL：https://ark.cn-beijing.volces.com/api/coding/v3（已支持 Responses API）；备选 Anthropic 兼容协议地址 |
| 播报通道 | 企业微信群机器人 Webhook | 仅用于每日/每周汇总消息推送，不接收消息 |

# 二、总体方案

## 2.1 业务主流程

产品成员在机器人会话窗口发送需求（文字消息），系统即时回复受理回执；

内容脱敏：手机号、身份证号、银行卡号等敏感信息打码，扩展脱敏词表可配置；

AI 分析提炼：意图识别（新需求 / 体验优化 / 缺陷反馈 / 纯咨询闲聊）、要素抽取、生成需求确认卡片；

机器人在会话中推送需求确认卡片，成员点击“确认入池”直接入池，或回复文字修改意见由 AI 重新提炼（同条最多 3 轮），或点击“忽略”归档；

入池需求在需求池中按“已确认 → 评估中 → 已排期 → 已上线 / 已拒绝”流转，全程留痕；

按日 / 周生成需求汇总摘要，通过群机器人推送至产品团队群。

## 2.2 系统架构

| 层级 | 组成 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 接入层 | 企微智能机器人 SDK 长连接、群机器人 Webhook | 接收成员消息、推送确认卡片与催办提醒、推送汇总播报 |
| AI 服务层 | 脱敏服务、语音转写、OCR、方舟大模型调用、相似度比对 | 内容脱敏、意图识别、要素抽取、提炼卡片、相似需求归并 |
| 应用层 | 工作台网页端（需求池、待确认收件箱、播报记录、统计分析、系统管理） | 需求管理与配置管理，与会话端状态实时同步 |
| 数据层 | 独立数据库 | 需求卡片、原文引用、流转记录、操作日志、AI 调用日志存储 |

# 三、功能菜单清单

## 3.1 企业微信端（机器人会话）功能清单

| 功能 | 说明 |
| --- | --- |
| 需求上报 | 会话窗口发送文字消息，5 分钟内连续消息自动合并为一次上报；收到语音/图片时提示改用文字提交 |
| 受理回执 | 收到消息即时回复“已收到，正在整理分析，稍后将整理结果发您确认” |
| 需求确认卡片 | 展示标题、需求类型、紧急度、来源对象、期望时间、描述摘要、AI 置信度，按钮：确认入池 / 修改 / 忽略 |
| 修改重提炼 | 直接回复文字修改意见，AI 结合意见重新提炼并再次推送卡片，同条最多 3 轮 |
| 入池回执 | 确认入池后回复“已加入需求池，需求编号：XQ-YYYYMMDD-XXX” |
| 催办提醒 | 48 小时未确认会话内催办一次；超过 7 天未处理转入网页端收件箱催办规则 |
| 汇总播报推送 | 每日 / 每周按配置时间向目标群推送需求摘要 |
| 使用帮助 | 发送“帮助”或“?”回复使用说明与上报示例 |

## 3.2 工作台网页端菜单结构

| 一级菜单 | 二级菜单 | 功能说明 | 使用角色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 首页概览 | — | 需求总量、待确认数量、本周新增、状态分布概览及本人待办提醒 | 全部成员 |
| 待确认收件箱 | 待确认列表 | AI 提炼卡片确认入池、编辑后入池、忽略、批量忽略、筛选排序 | 成员处理本人；负责人处理全部 |
| 待确认收件箱 | 已忽略列表 | 已忽略卡片查询与恢复至待确认 | 成员处理本人；负责人处理全部 |
| 需求池 | 需求列表 | 需求查询、筛选、排序、新增补录、导出 Excel | 全部成员 |
| 需求池 | 需求详情 | 字段与原文证据链、相似归并记录、状态流转、编辑；删除与状态流转仅负责人 | 全部成员；负责人 |
| 汇总播报 | 播报记录 | 每日 / 每周播报内容与推送状态查询，支持手动补发 | 全部成员 |
| 统计分析 | 需求统计看板 | 需求趋势、提出频次 Top 榜、模块分布、来源分布（P1 建设） | 全部成员 |
| 系统管理 | 成员管理 | 同步企业微信通讯录，配置成员角色（成员 / 产品负责人 / 系统管理员） | 系统管理员 |
| 系统管理 | 机器人配置 | Bot ID 与 Secret 维护、SDK 长连接状态监控、断连重连与告警 | 系统管理员 |
| 系统管理 | 模型配置 | API Key、Base URL、模型名称、调用超时、相似度阈值配置，Key 加密存储不回显 | 系统管理员 |
| 系统管理 | 播报配置 | 播报频率、播报时间、目标群 Webhook 配置 | 系统管理员 |
| 系统管理 | 模块配置 | 所属模块字典新增、编辑、停用 | 系统管理员 |
| 系统管理 | 脱敏配置 | 扩展脱敏词表维护（如内部敏感项目名称） | 系统管理员 |
| 系统管理 | AI 调用日志 | 提炼请求、响应、耗时、重试记录查询，日志保留 90 天 | 系统管理员 |

# 四、核心模块方案要点

本章概述各核心模块设计要点，字段规则、按钮逻辑、筛选条件、异常提示等详细内容以《需求搜集智能工作台需求文档_V1.0》为准。

## 4.1 企微机器人会话上报

本期支持文字消息上报，收到语音 / 图片消息时回复提示引导改为文字提交；

提炼完成后在会话内推送确认卡片，确认、修改、忽略全流程会话内闭环；

会话端操作与网页端待确认收件箱状态实时同步，任一端处理另一端同步更新。

## 4.2 AI 分析提炼服务

处理链路：内容脱敏 → 意图识别 → 要素抽取 → 置信度评估 → 生成确认卡片；

提炼结果一律进入待确认状态，置信度低于 0.6 标记“提炼质量较低，请重点核对”；

大模型调用超时 30 秒判定失败，自动重试最多 3 次；返回异常时生成“仅含原文”卡片并标记“待人工提炼”。

## 4.3 待确认收件箱

网页端兜底处理未在会话中完成的卡片，支持确认入池、编辑后入池、忽略与恢复；

列表默认按创建时间降序，支持按类型、提出人、紧急度、置信度区间、上报时间筛选；

超过 7 天未处理由机器人会话催办，每 3 天一次，最多 3 次。

## 4.4 需求池管理

状态流转：已确认 → 评估中 → 已排期 → 已上线 / 已拒绝，流转仅产品负责人可执行，拒绝必填原因；

相似需求归并：入池时按语义相似度比对，超过阈值（默认 0.85，可配置）提示合并，合并后目标需求提出次数加一并追加原文引用；

需求详情保留完整原文证据链与流转记录，支持按条件导出 Excel。

## 4.5 汇总播报

每日播报：当日新增上报数、确认入池数、待确认存量、当日入池清单；

每周播报：按模块聚类汇总、提出次数 Top5 需求榜、状态流转统计；

推送失败记录日志，连续 3 次失败通过机器人会话向系统管理员告警。

## 4.6 系统管理

集中维护成员角色、机器人凭证与连接状态、大模型配置、播报配置、模块字典、脱敏词表与 AI 调用日志，仅系统管理员可见，详见功能菜单清单。

# 五、数据安全与权限

## 5.1 数据安全

机器人消息通过官方 SDK 长连接收发，SDK 内置鉴权与加密传输；

调用公有云大模型前必须完成脱敏处理，脱敏词表支持配置扩展；

Bot ID、Secret、大模型 API Key 属于敏感凭证，存储于服务端配置或环境变量，加密存储、页面不回显，禁止写入代码仓库与对外文档，泄露后立即重置；

原始上报内容与提炼结果存储于独立数据库，本期不与第三方系统共享；

系统登录对接企业微信通讯录授权，非产品团队成员不可访问工作台。

## 5.2 角色权限

| 功能 | 成员 | 产品负责人 | 系统管理员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上报需求、处理本人待确认卡片 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 处理全部待确认卡片 | — | 支持 | 支持 |
| 需求池查看、编辑、导出 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 需求池删除、状态流转 | — | 支持 | 支持 |
| 系统管理配置 | — | — | 支持 |

# 六、分期建设计划

| 阶段 | 周期建议 | 建设内容 |
| --- | --- | --- |
| P0 首期 | 第 1~3 周 | 机器人 SDK 接入与上报、脱敏、AI 提炼、会话确认卡片、待确认收件箱、需求池（列表 / 详情 / 编辑 / 状态流转）、汇总播报、系统管理基础配置 |
| P1 增强 | 第 4~6 周 | 相似需求归并调优、统计分析看板、提出频次榜单、导出与催办规则完善 |
| P2 扩展 | 视条件启动 | 与 OA / 项目管理工具对接；如企业采购会话存档许可，评估被动需求信号识别；AI 优先级辅助建议 |

# 七、验收口径

成员在机器人会话窗口发送文字消息，30 秒内在会话中收到需求确认卡片；

非需求类消息不生成卡片，提出人在会话中收到对应提示文案；

会话中点击“确认入池”后需求进入需求池，状态为“已确认”，会话收到含需求编号的回执，原文引用完整可查；

会话中回复修改意见后，AI 重新提炼并再次推送确认卡片；会话端与网页端处理状态实时同步；

相似需求入池时弹出合并提示，选择合并后目标需求提出次数加一；

敏感信息（手机号等）在存储与展示环节均为打码状态；

每日 / 每周按配置时间向目标群推送汇总播报，无数据时推送空态文案；

无权限角色不可见删除、状态流转、系统管理入口；

需求状态流转、合并、人工修正均留有操作记录，详情页可追溯。

# 八、版本日志

| 日期 | 变更内容 | 记录人 |
| --- | --- | --- |
| 2026-09-14 | 方案文档首版，基于需求文档 V1.0 及 V1.1~V1.3 修订内容整合，补充功能菜单清单与分期计划，提交确认 | 王雁 |
| 2026-09-14 | V1.1 修订：去除语音转写与 OCR 能力，本期仅支持文字消息上报；方案其余内容经需求方确认，进入开发阶段 | 王雁 |